📘 Documentación del Proyecto – MVP

INMOBILIARIA BONPLAND

Rol: Project Manager

Metodología: Ágil – Scrum

Duración: 7 sprints (1 semana cada uno)

Alcance: MVP funcional web

1️⃣ Visión General del Proyecto

📌 Descripción

Plataforma web para publicación, búsqueda y contacto de inmuebles disponibles para compra, venta y alquiler en Latinoamérica.

🎯 Objetivo del Producto

Permitir que usuarios:

- Visualicen un listado de inmuebles

- Apliquen filtros de búsqueda

- Accedan al detalle del inmueble

- Contacten a la inmobiliaria con referencia del inmueble

👥 Usuarios Objetivo

- Usuario visitante / comprador

- Administrador inmobiliario (backoffice – alcance MVP reducido)

2️⃣ Alcance del MVP

✅ Incluido

- Home con listado de inmuebles

- Filtros de búsqueda

- Página de detalle del inmueble

- Formulario de contacto

- Backoffice básico para carga de inmuebles

- Persistencia de datos

- Testing funcional

❌ Fuera de alcance (post-MVP)

- Login de usuarios finales

- Pagos online

- Chat en tiempo real

- Multilenguaje

3️⃣ Stakeholders y Roles del Equipo

👤 Stakeholders

- Cliente / Inmobiliaria Bonpland

- Usuarios finales

- Equipo de desarrollo

🧩 Equipo Scrum

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| PM | Planificación, seguimiento, backlog, coordinación |
| UX | Research, wireframes, prototipos |
| UI | Diseño visual |
| Frontend | Implementación UI |
| Backend | API, base de datos, lógica |
| QA | Testing y calidad |

4️⃣ Roadmap General (7 semanas)

| Sprint | Objetivo Principal |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Descubrimiento + UX Research |
| Sprint 2 | Prototipo UX + Arquitectura |
| Sprint 3 | UI Design + Setup Front/Back |
| Sprint 4 | Listado + Filtros |
| Sprint 5 | Detalle + Contacto |
| Sprint 6 | Backoffice + Integraciones |
| Sprint 7 | QA, ajustes y entrega MVP |